Załącznik Nr 2

Umowa o roboty budowlane – wzór

zawarta w dniu ……………...  w Łukowej, pomiędzy:

Gminą Łukowa; Łukowa 262, 23-412 Łukowa

NIP:  918 19 88 898

REGON:  950 369 126

reprezentowaną przez:

1. Pana Stanisława Kozyrę – Wójta Gminy Łukowa

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

………………………………………………….. (NIP, REGON),

reprezentowanym/ą  przez:

1.  ……………………………………………………………………

2.  ……………………………………………………………………

zwanym/ą  w dalszej części umowy  „Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego znakiem: BGK.7021.60.2020, Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy i termin realizacji

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na: Przebudowie drogi gminnej Nr 109477L Łukowa I – Chmielek I na odcinku 
od km 0+667,00 do km 1+440,00

2. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w opisie przedmiotu zamówienia, projekcie technicznym  oraz przedmiarach robót.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze  specyfikacją istotnych warunków zamówienia, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami.

4. Termin zakończenia realizacji pełnego zakresu zamówienia upływa w dniu 
30 września 2021 r.

§ 2

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę  ………………….. zł brutto (słownie:  ………………………… zł brutto).

2. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy  na podstawie faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego robót.

3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, wraz z protokołem odbioru końcowego robót, oraz dokumentami, o których mowa w ust. 7 oraz § 7 ust. 1 i 2 przelewem, na konto bankowe Wykonawcy nr……………………..…….., z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w § 7.

4. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zapłaty należności Wykonawcy bezpośrednio na rachunki Podwykonawców, na podstawie pisemnej dyspozycji generalnego Wykonawcy. Taka płatność wyczerpuje roszczenia Wykonawcy w części zapłaconej przez Zamawiającego na rachunki Podwykonawców.

6. Na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć do każdej faktury (częściowej lub końcowej) wykaz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy brali udział w realizacji umowy w danym okresie rozliczeniowym, z wyszczególnieniem zakresu i wartości robót, dostaw lub usług przez nich wykonywanych oraz zestawieniem faktur przez nich wystawionych, wraz 
z przedłożeniem kopii tych faktur.

7. Na dokonanie przelewu wierzytelności (cesji) wynikających z niniejszej umowy, Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego pod rygorem utraty ustawowych odsetek za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia.

§ 3

Przedstawiciele Stron

1. Osobą do kontaktów roboczych z Wykonawcą w przedmiocie realizacji przedmiotu umowy, ze strony Zamawiającego jest:

a) Pani Karolina Osuch

2. Osoba wymieniona w ust. 1 nie jest umocowana do podejmowania wiążących decyzji 
w imieniu Zamawiającego.

3. Nadzór inwestorski nad realizacją robót sprawuje ………………………….

4. Kierownikiem robót budowlanych jest ……………………………………..

5. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 4 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę 
w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje 
i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
w ust. 4 powinna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

§ 4

Podwykonawstwo

1. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może:

a) powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,

b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,

c) zrezygnować z podwykonawstwa,

d) zmienić podwykonawcę,

2. Zlecenie jakiejkolwiek części robót przez Wykonawcę Podwykonawcy wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym 
i postanowieniach niniejszej umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania bądź zaniechania.

4. W przypadku zastąpienia biorących udział w realizacji części zamówienia podmiotów trzecich, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie  warunków udziału w postępowaniu innym podwykonawcą, podwykonawca ten powinien wykazać się spełnianiem tych warunków, w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy podwykonawca. Zapis ten dotyczy podwykonawców usług 
i dostaw.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

6. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinien spełniać następujące wymagania:

a)  mieć formę pisemną,

b) być zgodny z prawem, w szczególności z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych,

c) zawierać zapisy umożliwiające Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji zamówienia przez Podwykonawcę,

d) dokładnie określać zakres powierzonych do wykonania Podwykonawcy oraz termin ich wykonania,

e) nie może zawierać terminu zapłaty faktury dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

f) nie może wyłączać odpowiedzialności głównego Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie całości robót, także tych wykonanych przez Podwykonawców,

g) zawierać warunek zaakceptowania jej  przez Zamawiającego na zasadach wynikających z niniejszej umowy,

h) nie może zawierać zapisów sprzecznych z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą,

i) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy,

j) wynagrodzenie Podwykonawcy nie może być wyższe niż wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy od Zamawiającego za daną część robót.

7. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o której mowa w ust. 1, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

8. Po akceptacji projektu umowy, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia..

9. Wykonawca przedłoży wraz z umową z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.

10. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy, zgłasza sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, w przypadku jej niezgodności z postanowieniami ust. 4 oraz zapisami SIWZ. Niezgłoszenie sprzeciwu w wyznaczonym terminie oznacza, że Zamawiający zaakceptował umowę.

11. Zapisy ust. 2-6 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy z podwykonawcą oraz do umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami, jak również do zmian tych umów.

12. Zapisów ust. 2-6 nie stosuje się wobec podwykonawców świadczących dostawy lub usługi.

§ 5

Podwykonawstwo w zakresie usług i dostaw

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 – jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w § 4 lit. e), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek dokonania tej zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego.

§ 6

Płatności na rzecz Podwykonawców

1. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturami wystawionymi dla Zamawiającego dowody zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom, których termin wymagalności upłynął do końca okresu rozliczeniowego, za jaki przedkładana jest faktura Wykonawcy. Dowodami zapłaty wynagrodzenia są w szczególności: oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzenia przelewów wraz z fakturami podwykonawców.

2. Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym (lub w okresach wcześniejszych) nie upłynął termin płatności jakiejkolwiek faktury podwykonawców, do faktury Podwykonawca jest zobowiązany załączyć oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 
o braku wymagalnych roszczeń z tytułu realizacji umów o podwykonawstwo za dany okres rozliczeniowy. W przypadku braku możliwości przedstawienia oświadczenia, Wykonawca może udowodnić brak wymagalności wierzytelności Podwykonawców 
w inny sposób, przedkładając ich faktury. Oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, albo dowody, powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy 
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców, wynikających z umów o podwykonawstwo, z okres rozliczeniowy, za który przedkładana jest faktura Wykonawcy oraz za wcześniejsze okresy (jeżeli wcześniej Wykonawca nie przedstawił odpowiednich dowodów).

3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów lub oświadczeń 
o których mowa w ust. 1 lub 2, wstrzymuje się wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. W przypadku, gdy z powodu braku ww. dowodów Zamawiający nie może określić tych kwot, może wstrzymać wypłatę całego wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy i złożyć kwotę do depozytu sądowego.

4. Termin płatności faktur wystawionych przez Wykonawcę biegnie nie wcześniej niż od momentu doręczenia Zamawiającemu  dokumentów, o których mowa w ust. 1 lub 2.

5. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy , który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę, lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej „za zgodność 
z oryginałem” kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

7. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w terminie 7 dni, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy.

9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez Zamawiającego , Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty, lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

11. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczność bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez  Zamawiającego.

§ 7

Ogólna odpowiedzialność Wykonawcy

1. Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren.

2. Wykonawca odpowiada za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno – techniczne zastosowane na terenie budowy.

3. Wykonawca ma obowiązek naprawić wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem lub niewykonywaniem niniejszej umowy.

4. Wykonawca ma obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności przez cały okres realizacji niniejszej umowy, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż  200 000,00  zł.

5. Ubezpieczenie powinno swoim zakresem obejmować szkody mogące powstać 
w związku z realizacją niniejszej umowy. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem robót – od zdarzeń losowych,

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników, jak również osób trzecich, powstałe w związku 
z prowadzonymi robotami, w tym ruchem pojazdów mechanicznych.

6. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w ciągu  10 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, a także żądanie Zamawiającego polisy ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek.

8. Do czasu odbioru robót,  za uszkodzenia w wykonywanych robotach, w materiałach budowlanych czy urządzeniach związanych z prowadzoną inwestycją, odpowiada Wykonawca. W takim przypadku Wykonawca dokona naprawy szkody na swój koszt.

9. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z zapisanymi w SIWZ informacjami dotyczącymi:

1) ukształtowania terenu budowy,

2) uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i naziemne,

3) warunków hydrologicznych i klimatycznych,

4) zagospodarowania terenu objętego projektem pasa drogowego,

5) możliwości urządzenia zaplecza technicznego,

6) możliwości zasilania w energię elektryczną, wodę itp.,

7) stanu dróg dojazdowych,

8) innych danych potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

10. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w swojej ofercie dane o terenie udostępnione przez Zamawiającego oraz  warunki lokalne budowy rozpoznane we własnym zakresie.

11. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, lub warunki hydrologiczne bądź klimatyczne, jakich mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to ma on obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym inspektora nadzoru 
i Zamawiającego.

§ 8

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Wprowadzenie oraz protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie do 
14 dni licząc od dnia podpisania umowy;

2. Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

3. Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

4. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i bezusterkowo odebrane prace

§ 9

Obowiązki Wykonawcy

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 
w szczególności do:

1) wykonania robót budowlanych z materiałów własnych, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawa budowlanego oraz przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych,

2) wykonania wszelkich innych prac oraz czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy wynikających z przepisów Prawa budowlanego, uzgodnień branżowych,

3) zapewnienia obsługi geodezyjnej (wytyczenie oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza),

4) opracowania i uzgodnienia projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót;

5) opracowania planu BIOZ;

6) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy i oznakowania terenu budowy;

7) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

8) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz ponoszenia kosztów ich utylizacji;

9) prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, a tym samym zagrożenia bezpieczeństwa; naprawy uszkodzonych urządzeń, w szczególności odbudowy uszkodzonych nawierzchni dróg, chodników, wjazdów itp. bądź też wypłaty odszkodowań za zniszczenie mienia;

10) dostarczenia wymaganych oryginałów lub potwierdzonych przez kierownika budowy kopii certyfikatów, aprobat technicznych, bądź atestów na materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia;

11) prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowania oraz przekazania dokumentacji powykonawczej;

12) dokonania bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego przynajmniej 1 raz w roku w okresie objętym gwarancją;

13) umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego oraz Inspektorowi nadzoru dostępu do terenu budowy i skutecznej kontroli prawidłowości wykonywania umowy.

2. Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo, wykwalifikowanych pracowników, materiały, sprzęt, energię elektryczną i inne urządzenia oraz wszelkie pomoce niezbędne do wykonania całości robót;

3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania pisemnie Inspektora nadzoru 
i Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, czy opóźnienie planowanej daty zakończenia robót.

4. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, w ciągu 10 dni od otrzymania żądania, przedłoży potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kopie umów o pracę zawarte 
z osobami wykonującymi czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ, a także pisemną informację o liczbie osób realizujących przedmiot zamówienia, wraz ze wskazaniem na rodzaj umowy zawartej z każdą z tych osób oraz zakresu jej czynności. Dokumenty przedstawione Zamawiającemu powinny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), (w szczególności bez ujawniania nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Zapis ten dotyczy również  Podwykonawców.

§ 10

Kontrola jakości

1. Wszystkie materiały wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 266 z późn. zm.), powinny być zgodne z wymaganiami warunków technicznych realizacji zamówienia, dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Inspektor nadzoru jest zobowiązany sprawdzić wykonanie wszystkich robót, a o wykrytych wadach czy usterkach powiadomić niezwłocznie Wykonawcę.

3. Sprawdzenie jakości robót przez Inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnień komisji odbioru, powołanej przez Zamawiającego do wykrycia ewentualnych wad przedmiotu odbioru.

4. Odkryte wady bądź usterki powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 14 dni od uzyskania powiadomienia o ich wykryciu przez Inspektora nadzoru lub komisję odbioru.

5. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte niezwłocznie.

6. Inspektor nadzoru każdego razu poświadcza usunięcie zgłaszanych przez Zamawiającego wad, czy usterek.

§ 11

Kary umowne

1. Zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca zobowiązani są do naprawienia szkód wynikłych  z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne:

1) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

2) w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zakończeniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu realizacji, określonego w § 1 ust. 4,

3) w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2ust. 1, 
z tytułu nieterminowego usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji, za wady , liczone za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do ustalonych terminów zakończenia lub usunięcia wad,

4) w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia wymogu zatrudnienia na umowę 
o pracę wszystkich osób, co do których Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przewiduje taki wymóg,

5) za wykonywanie robót budowlanych przez Podwykonawcę niezgłoszonego Zamawiającemu, w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek,

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek,

7) za nieprzedłożenie poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek,

8) za usunięcie wad umowy, o której mowa w § 4 i 5, w terminie tam wskazanym, 
w wysokości 100,00 zł za każdy dzień obowiązywania wadliwej umowy,

9) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
w wysokości 0,1% niezapłaconej w terminie kwoty za każdy dzień opóźnienia,

10) za posługiwanie się przy realizacji umowy podwykonawcą (lub dalszym podwykonawcą), o którym mowa w § 4 ust. 4, a który nie spełnia wymogów wskazanych w SIWZ, w wysokości 10% wartości umowy na podwykonawstwo (lub dalsze podwykonawstwo),

11) za brak umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 10% wartości tej umowy o podwykonawstwo.

3. Kary umowne podlegają kumulacji do wysokości 35 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

4. Naliczona kara umowna może być potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w ust. 2 pkt. 1) także 
w przypadku:

1) odstąpienia Zamawiającego od umowy na podstawie przepisów ustawowych 
(w szczególności art. 635 K.c. oraz innych przepisów uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od umowy),

2) odstąpienie Wykonawcy od umowy lub rozwiązania jej z winy Wykonawcy niezależnie od sposobu rozwiązania (w tym wypowiedzenia).

6. Kary umowne płatne będą w ciągu 10 dni od daty wezwania Wykonawcy do ich zapłaty przez Zamawiającego.

7. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

8. Zapłacenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania innych zobowiązań.

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny oferty brutto), tj. ………………….. zł (słownie złotych:………………………………………….)  w formie …………………..

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone wykonawcy 
w następujących terminach:

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanego;

2) 30% wysokości zabezpieczenia  - najpóźniej do 15 dni od upływu okresu rękojmi.

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2, pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 13

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty 
i wbudowane urządzenia na okres ……… lat od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego zadania.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres …….. lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zadania.

3. Jeżeli jakakolwiek gwarancja udzielona przez producenta urządzenia, materiału lub innej rzeczy użytej przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy zostanie wystawiona na okres dłuższy niż wskazany w ust. 1, Wykonawca po upływie tego okresu zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokument takiej gwarancji oraz przenieść na Zamawiającego prawa z niej wynikające.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek 
w terminie natychmiastowym, jednak nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

5. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Usuniecie wad powinno nastąpić w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia Wykonawcy.

6. Wykonawca odpowiada za wady i usterki w wykonaniu przedmiotu umowy również po upływie okresu rękojmi/gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 
o ujawnionej wadzie lub usterce przed upływem okresu gwarancji/rękojmi.

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie wskazanym w niniejszej umowie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad lub usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszty usunięcia wad lub usterek mogą być pokryte z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy (i roszczeń z tytułu rękojmi).

§ 14

Odbiory

1. Wszystkie odbiory będą dokonywane niezwłocznie, z zachowaniem przepisów polskiego prawa budowlanego oraz innych przepisów prawnych dotyczących procesu budowlanego, obowiązujących w okresie realizacji umowy.

2. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i po zatwierdzeniu tego faktu przez nadzór inwestorski w dzienniku budowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnie.

3. Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru i przekazania do użytkowania, w tym m.in.:

1) dziennik budowy,

2) inwentaryzację powykonawczą,

3) oświadczenie kierownika budowy mówiące o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę,

4) atesty, certyfikaty oraz aprobaty techniczne na wbudowane materiały i urządzenia, jak również instrukcje obsługi,

5) protokoły prób i badań,

6) inne dokumenty, wymagane przepisami prawa lub niniejszą umową.

4. Przed upływem okresu gwarancji i rękojmi dla danego przedmiotu umowy, Zamawiający dokona odbioru ostatecznego.

5. Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru końcowego i powiadomi uczestników odbioru.

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy odbioru końcowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru końcowego sporządza Zamawiający 
i doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, 
a Wykonawca usunie je na własny koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i ponownie zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

c) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

d) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy 
w terminie 14 dni od stwierdzenia wad, a także może obniżyć wynagrodzenie.

8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę, w ustalonym terminie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądach gwarancyjnych, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

9. Dokonanie przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do odbioru w sposób niezgodny 
z ust. 2 i 3 uważa się za bezskuteczne, do czasu usunięcia braków.

§ 15

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności gdy Wykonawca:

1) odmawia przejęcia placu budowy lub uchyla się od przejęcia placu budowy bez uzasadnionych przyczyn;

2) nie rozpoczął realizacji robót z przyczyn leżących po swojej stronie, 
w terminie 20 dni od daty przejęcia od Zamawiającego placu budowy;

3) przerwał z przyczyn leżących po swojej stronie realizację przedmiotu umowy 
i przerwa ta trwa dłużej aniżeli 20 dni;

4) realizuje roboty w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, bądź też wskazaniami Zamawiającego;

5) złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęte zostało wobec Wykonawcy postępowanie upadłościowe,

6) utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające 
z przepisów szczególnych;

7) nie wykonuje prawidłowo obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy, przez okres co najmniej 21 dni.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać uzasadnienie.

4. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia wadliwie, albo sprzecznie 
z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może odstąpić od umowy oraz powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy. Aby dokonać odstąpienia od umowy, Zamawiający nie ma obowiązku wezwania, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, 
o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę, oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
i usunie wszystkie swoje maszyny i urządzenia z terenu budowy;

2) Strony dokonają inwentaryzacji wykonanych robót;

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za wykonaną część umowy, po cenach wykazanych w kosztorysie ofertowym.

8. Odstąpienie od umowy może być dokonane w części robót niewykonanych. W takim przypadku umowa obowiązuje nadal w stosunku do części robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy.

§ 16

Zmiana umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu przewidzianego na zrealizowanie przedmiotu zamówienia w przypadku spowolnienia lub wstrzymania robót, ze względu na:

1) wystąpienie wyjątkowych warunków atmosferycznych, odbiegających od typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzania prób 
i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, w szczególności w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych;

2) wykryte warunki archeologiczne, geologiczne lub terenowe, w szczególności wykopaliska archeologiczne, niewypały lub niewybuchy, istnienie nie zainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych obiektów budowlanych;

3) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy (w szczególności konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz itp.);

4) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych w trakcie realizacji umowy, mających wpływ na termin realizacji;

5) konieczność wykonania innych robót na tym samym placu budowy, uniemożliwiające wykonywanie robót realizowanych w ramach przedmiotowego zamówienia;

6) konieczność wykonania zamówień dodatkowych, warunkujących prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego;

7) uzyskanie odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, pozwoleń lub uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 
w tym odmowa udostępnienia nieruchomości do celów realizacji robót przez właścicieli tych nieruchomości;

8) wystąpienie innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością wykonania przedmiotu umowy 
w ustalonym terminie.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, termin wykonania umowy zostanie przedłużony 
o czas wstrzymania robót, lub czas, jaki Wykonawca utracił, ze względu na konieczność spowolnienia robót.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zakresu przedmiotu zamówienia spowodowanej koniecznością ograniczenia zakresu przez Zamawiającego ze względu na czynniki niezależne od Zamawiającego i których Zamawiający nie mógł przewidzieć. 
W takim przypadku, zakres robót przewidziany do zrealizowania w ramach przedmiotu umowy może ulec zmniejszeniu o zakres, który nie będzie wykonywany na skutek tej okoliczności.

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowanej w szczególności następującymi okolicznościami;

1) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku;

2) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy;

3) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych/technologicznych innych niż wskazane 
w dokumentacji projektowej, czy specyfikacjach technicznych, w sytuacji, gdy przewidywane materiały/urządzenia/rozwiązania groziłyby wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub gdy wprowadzenie nowych materiałów/urządzeń/rozwiązań zamiennych byłoby uzasadnione z punktu widzenia technicznego, użytkowego, bądź ekonomicznego, korzystne dla Zamawiającego.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4, zmiana sposobu spełnienia świadczenia umownego jest dopuszczalna, pod warunkiem, że wprowadzenie materiałów/ urządzeń/rozwiązań zamiennych nie spowoduje pogorszenia parametrów inwestycji 
i zapewni utrzymanie standardów jakościowych.

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia umownego za zrealizowanie przedmiotu zamówienia, spowodowana w szczególności:

1) wystąpieniem okoliczności określonych w ust. 3; wynagrodzenie umowne ulegnie zmniejszeniu o koszt robót, który stał się niemożliwy do wykonania na skutek tej okoliczności;

2) wystąpieniem okoliczności określonych w ust. 4; wynagrodzenie umowne może ulec zmianie o wartość wynikającą z tytułu zastosowania robót/materiałów/urządzeń/
rozwiązań zamiennych;

3) zmianą ustawowej stawki VAT na realizowany przedmiot umowy; w przypadku wystąpienia tej okoliczności, wynagrodzenie umowne może zostać zmienione; zmiana może polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku VAT i może dotyczyć wyłącznie robót realizowanych po terminie zmiany stawki VAT.

7. Dopuszcza się zmiany niniejszej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, skutkujące niemożliwością wykonania czynności przewidzianych umową.

8. Dopuszcza się możliwość zmiany osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych w przypadku: śmierci, rozwiązania stosunku pracy, utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego zamówienia, innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołanie nowych, będzie możliwa na uzasadnionych obiektywnymi okolicznościami, na wniosek Wykonawcy, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w SIWZ, co oznacza, że kwalifikacje nowo wprowadzonych osób muszą być takie same lub wyższe od kwalifikacji personelu wskazanego w ofercie.

§ 17

Postanowienia końcowe

1. Integralną część umowy stanowią: specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz 
z załącznikami, oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym i harmonogramem rzeczowo – finansowym.

2. Ewentualne spory, jakie mogą powstać podczas realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 
z przeznaczeniem: 1 egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:					             ZAMAWIAJĄCY: